# 华东区供应商合作备忘录

备忘录编号：HZ-MOU-2026-015

签订日期：2026年9月28日

甲方：苏州精工自动化设备有限公司

乙方：杭州云舟信息技术有限公司

为保障华东区智能产线项目的设备供应与联调进度，双方就以下事项达成备忘：

一、甲方负责在2026年10月20日前完成设备联调测试，并提交测试报告。

二、乙方负责在2026年10月15日前交付数据采集网关共3台，型号DCG-2000。

三、双方每周五下午四点召开进度例会，会议纪要由乙方整理并抄送项目负责人。

| 合作事项 | 负责人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 设备联调测试 | 王立群 | 2026年10月20日 |
| 数据采集网关交付 | 陈思远 | 2026年10月15日 |
| 进度例会 | 双方项目组 | 每周五16:00 |