# 2025年度企业数字化转型工作总结报告

编制单位：信息化管理部

编制日期：2026年1月20日

报告编号：XXH-2026-001

# 一、总体情况

2025年度，公司围绕「降本增效、数据驱动」的总体方针，累计投入信息化建设资金 2,860 万元，完成重点项目 12 项，其中 9 项按期交付，3 项因外部供应商原因延期。

全年系统可用率 99.72%，较上一年度提升 0.35 个百分点；生产环节数据自动采集覆盖率由年初的 41% 提升至年末的 78%。

# 二、重点项目进展

（一）生产执行系统（MES）升级。项目于 2025 年 3 月启动，9 月完成全部 6 条产线切换，累计培训操作人员 420 人次。上线后订单平均交付周期缩短 2.3 天，在制品库存下降 17%。

（二）供应链协同平台建设。完成与 34 家核心供应商的系统对接，采购订单在线协同率达到 86%。平台上线后，采购对账周期由平均 11 天缩短至 4 天。

（三）数据中台一期。完成主数据治理标准制定，整合 7 个业务系统数据，建设指标口径 218 项。一期已于 12 月通过验收。

（四）办公协同平台推广。全员覆盖率 94%，流程线上化率 81%。

# 三、存在的问题

1. 需求变更频繁。全年重点项目中，有 8 项发生过重大需求变更，平均变更次数 3.2 次，对进度造成明显影响。

2. 数据质量参差。部分业务系统的历史数据缺失率超过 20%，影响分析结果的可信度。

3. 专业人才不足。数据治理、算法建模方向在岗人员 6 人，与实际需求缺口约 8 人。

# 四、2026年工作重点

1. 完成数据中台二期建设，实现全域数据入湖，重点补齐生产、质量、能耗三类数据。

2. 推进 AI 辅助质检试点，计划在 2 个车间部署视觉检测方案。

3. 建立信息化项目立项评估机制，从源头控制需求变更。

4. 加强人才引进与内部培养，计划全年新增数据类岗位 6 个。

| 项目名称 | 计划投资（万元） | 完成率 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产执行系统升级 | 920 | 100% | 制造中心 |
| 供应链协同平台 | 480 | 100% | 采购部 |
| 数据中台一期 | 610 | 100% | 信息化管理部 |
| 办公协同平台 | 230 | 100% | 综合管理部 |
| 智能仓储试点 | 620 | 62% | 物流部 |

信息化管理部

2026年1月20日