# 项目推进例会会议纪要

会议时间：2026年4月8日 14:00—16:30

会议地点：研发中心 3 楼会议室

主持人：周立

参会人员：周立、吴晓敏、郑凯、孙倩、李博文、陈雨薇

记录人：陈雨薇

# 一、议题

1. 上一阶段工作完成情况回顾

2. 当前阻塞问题及解决措施

3. 下一阶段任务分配与时间节点

# 二、任务分配表

| 负责人 | 任务内容 | 截止日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 吴晓敏 吴晓敏 | 完成数据接入模块开发 | 2026-04-15 | 进行中 |
|  | 编写接口文档 | 2026-04-18 | 未开始 |
| 郑凯 | 算法调优实验（第二轮） | 2026-04-20 | 进行中 |
| 孙倩 | 整理测试用例集（不少于 300 条） | 2026-04-22 | 未开始 |
| 李博文 | 服务器资源申请与环境部署 | 2026-04-12 | 已完成 |

# 三、决议事项

1. 数据接入模块必须于 4 月 15 日前完成联调，逾期将影响整体排期。

2. 测试用例集提交后由周立统一评审，评审通过方可进入第二轮测试。

3. 下次例会定于 4 月 15 日 14:00，地点不变。

审核：周立

日期：2026年4月8日