| 会议任务跟踪表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议名称： |  |  | 会议日期： |  |  |
| 主持人： |  |  | 记录人： |  |  |
| 序号 | 负责人 | 任务内容 | 截止日期 | 状态 | 备注 |
| 1 | 吴晓敏 | 完成数据接入模块开发 | 2026-04-15 | 进行中 |  |
| 2 | 郑凯 | 编写接口文档 | 2026-04-18 | 未开始 |  |
| 3 | 孙倩 | 算法调优实验（第二轮） | 2026-04-20 | 进行中 |  |
| 4 | 李博文 | 整理测试用例集（不少于 300 条） | 2026-04-22 | 未开始 |  |
| 5 |  | 服务器资源申请与环境部署 | 2026-04-12 | 已完成 |  |